УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  19.02.2015                                                                     № 71-P

Про затвердження плану відновлення

систем протипожежного захисту будинків

підвищеної поверховості в м. Комсомольськ

На виконання доручення Кабінету міністрів України від 14.01.2015 року, протокольного рішення засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.12.2014 року № 3, враховуючи лист департаменту житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації від 09.01.2015 року № 04-01/284, з метою приведення та утримання у належному стані інженерного обладнання систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості міста Комсомольська

- Затвердити план відновлення систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості в м. Комсомольськ згідно з додатком.

- Департаменту житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради при формуванні міського бюджету на 2016 рік надати пропозиції по фінансуванню вказаних в плані заходів.

- Контроль за виконання розпорядження покласти на першого заступника міського голови Бикова Д. Г.

Міський голова                      (підписано)                                         С.А. Супрун

Додаток

до розпорядження

міського голови

від 19.02.2015  № 71-p

План

відновлення систем протипожежного захисту будинків

підвищеної поверховості в м. Комсомольскьк

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання робіт | Відповідаль- ний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробка проектної документації по реконструкції систем пожежної сигналізації та димовидалення і пожежогасіння будинків підвищеної поверховості по вул. Конституції, 18 та вул. Конституції, 22. | 2016 р. | ДЖКГ |
| 2. | Впровадження проекту реконструкції систем пожежної сигналізації та димовидалення і пожежегасіння: |  | ДЖКГ |
| 2.1 | Конституції, 22 | 2017 р. | ДЖКГ |
| 2.2 | Конституції, 18 | 2018 р. | ДЖКГ |
| 3. | Перевірка працездатності внутрішнього протипожежного водогону будинків по вул. Конституції, 22 та вул. Конституції, 18. | Два рази на рік | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3 |
| 4. | Обладнання пристроями ущільнення в притулах дверей у сходові клітки будинків. | Червень 2015 р. | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3 |
| 5. | Встановити покажчики пожежних гідрантів. | Квітень 2015 р | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3 |
| 6. | Виконати заходи по запобіганню доступу сторонніх осіб на технічні поверхи та підвали, в місця розташування обладнання систем протипожежного захисту. | Квітень 2015 р. | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3 |
| 7. | Проведення навчань з питань пожежної безпеки мешканців будинків. | Щорічно | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3, МВ ДСНС |
| 8. | Розробити та розмістити в будинках пам’ятки з вимогами правил пожежної безпеки. | Квітень 2015 р. | ОСББ «Стімул», КЖЕП № 3, МВ ДСНС |

Заступник міського голови                  (підписано)                              Н. Д. Угнічева