УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 27.05.2014 р.                                                № 371

Про роботу житлово-комунальних

підприємств міста в опалювальний

період 2013-2014 років та  завдання

по їх підготовці до наступного

опалювального періоду

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2013-2014 років та намічені заходи по їх підготовці до наступного опалювального періоду, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2013-2014 років взяти до відома (додається).

- Затвердити заходи по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  до роботи в опалювальний період 2014-2015 років згідно з додатком.

3. Керівникам комунальних підприємств КВП «Комсомольськтеплоенерго»,   КП ВУ ВКГ та житлово-експлуатаційним підприємствам міста (в тому числі ОСББ та відомчого житлового фонду) створити комісії  з  перевірки готовності  теплових  господарств до роботи в опалювальний період.

4. Житлово-експлуатаційним підприємствам міста (в тому числі ОСББ та відомчого житлового фонду) до складу комісій включити фахівців КВП «Комсомольськтеплоенерго», головного спеціаліста по житлу департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради та представника інспекції Держенергонагляду в Полтавській області.

Копії наказів   щодо   перевірки   готовності   до  роботи  в опалювальний період надати до 01 червня до департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради.

5. Департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради (Василюк П.Б.) вести постійний контроль за станом підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в опалювальний період.

6. Перевірка готовності до  роботи  в  опалювальний  період житлово-комунального фонду міста повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.

- Керівникам житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств міста забезпечити виконання намічених заходів по підготовці до опалювального періоду 2014-2015 років до 01 жовтня 2014 року. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період 2014-2015 років надавати в департамент житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради двічі на місяць.

- Керівникам підприємств заплановані заходи, пов’язані із виконанням земляних робіт, завершити до 10 жовтня 2014 року.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бикова Д.Г.

Міський голова                    (підписано)                           С.А. Супрун

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу житлово-комунальних підприємств міста

в опалювальний період 2013-2014 років

На виконання рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 28.05.2013 року № 405 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2012-2014 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було намічено ряд заходів по підготовці житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Опалювальний період в місті почався 1 жовтня 2013 року, відповідно до розпорядження міського голови № 475-р від 30.09.2013р. «Про початок опалювального сезону 2013-2014р.р.» в зв’язку з тим, що середньо добова температура була нижче 80С. Запуск опалення відбувся досить плавно і без затримки.

Завершення опалювального сезону 2013-2014 років проводилось в два етапи:

Перший : згідно з розпорядженням міського голови від 27.03.2014 року №170-р опалювальний сезон був завершений в усіх бюджетних установах міста окрім міської лікарні та дошкільних закладів;

Другий : згідно з розпорядженням міського голови від 09.04.2014 року № 199-р опалювальний сезон будо завершено в місті повністю.

Житлово-експлуатаційними підприємствами міста відповідно до намічених заходів були підготовлені до початку опалювального періоду 2013-2014 років 212 житлових будинків комунальної власності міста, виконано робіт по поточному ремонту житлового фонду в ході його підготовки до опалювального періоду на загальну суму 1165,7 тис. грн.  До початку опалювального сезону на всі будинки було оформлено паспорта та акти готовності до роботи в опалювальний період.

Ефективність виконаних  житлово-експлуатаційними підприємствами міста заходів по підготовці житлового фонду міста до опалювального періоду 2013-2014 років засвідчив весь опалювальний сезон – відключень житлових будинків від теплоносія не було, кількість звернень населення, на адресу виконавчого комітету  міської ради, пов’язаних із якістю надання послуг по опаленню, не збільшилась.

Незважаючи на цілком задовільну підготовку житлового фонду міста до роботи в опалювальний період 2013-2014 років, не всі проблемні питання вирішенні, що пов’язано із недостатнім фінансуванням капітального ремонту житлового фонду міста. Фактична потреба у виконанні робіт з капітального ремонту житлового фонду в двічі перевищує виділене фінансування.

Ситуація, яка склалася по своєчасній оплаті відділенням Державного казначейства призвела до того, що у 2013 році не було виконано значний обсяг робіт по  капітальному ремонту житлового фонду на суму 1208102 грн. По бюджету розвитку було не освоєно 108612 грн.

Ситуація по оплаті та відсутність достатнього фінансування не дали змогу при підготовці до опалювального сезону 2013-2014 років виконати за рахунок міського бюджету наступні роботи:

- повну заміну всіх теплообмінників, які морально і фізично застаріли;

- замінити трубопроводи  гарячого водопостачання та опалення;

- роботи по капітальному ремонту термоізоляції трубопроводів;

- капітальний ремонт покрівель;

- капітальний ремонт ліфтів та відновлення диспетчеризації;

- капітальний ремонт електричних мереж;

- реконструкція освітлення під’їздів будинків.

Залишається без істотних змін факт існування недоліків  конструктивних елементів стін, особливо в будинках серії БК-9-1П, які промерзали. Також в будинках цієї серії існує проблема недостатньої температури повітря в квартирах 1-х поверхів житлових будинків. Ця проблема пов’язана з недосконалістю будинкової системи опалення і з неякісними будівельними конструкціями, в зв’язку з чим виникає супутня проблема в несанкціонованій зміні системи опалення власниками в квартирах.

Залишилась проблема, яка виникає в зимовий період року, із експлуатацією житлового фонду міста в 4-х і 5-ти поверхових будинках із покрівлями з організованим водовідведенням, коли водостічні труби і воронки покривалися льодом, а вода стікала не через водостічні труби, а по стінах житлових будинків, попадаючи у квартири. Для вирішення цієї проблеми необхідно вкладення значний коштів для зміни конструкцій покрівлі.

Завдяки  виконанню підготовчих заходів вдалося вчасно подати тепло всім споживачам теплової енергії КВП «Комсомольськтеплоенерго». Планами капітального ремонту та реконструкції котельного обладнання та теплових мереж були заплановані заходи на суму 4910,0 тис. грн. Фактично освоєно коштів при виконанні робіт з реконструкції та інших ремонтних робіт 5916,3 тис. грн. Роботи по ремонту обладнання виконані власними силами підприємства якісно та в повному обсязі.

Так, до початку опалювального сезону 2013-2014 р.р. було підготовлено 4 котельні міста сумарною потужністю 224,393 Гкал/год, виконано обстеження та поточний ремонт на теплових мережах - замінено 0,608км мереж в двохтрубному обчисленні.

За рахунок амортизаційних коштів в сумі 1199,697 тис. грн. виконано ряд ремонтних робіт котельного обладнання заміни мереж.

За рахунок коштів міського бюджету та інвестицій в сумі 47165,58 тис. грн. виконані наступні роботи:

- Реконструкция котельні 15-го мікрорайону

із заміною котла КВГ-7,56-150 №1на котел

- Vitomax 200-HW М74А-041					4285,526 тис. грн.    Розробка проектно-кошторисної документації

та реконструкція котельні по вул. Набережна,3

з переведенням її в автоматичний режим роботи	431,05 тис. грн

Станом на 01.05.2014  року заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальною організацією складає 26266,5тис. грн. Заборгованість за спожиту теплову енергію складає 16439,6тис. грн.:

- населення – 14155,2 тис. грн.

- пільги та субсидії – 401,3 тис. грн.

- державний бюджет – 310,6 тис. грн.

- міський бюджет – 41,5 тис. грн.

- інші споживачі – 1531,0 тис. грн.

Непогашена різниця в тарифах для населення за спожиту теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води за на 01.05.2014  рік склала 4487,4 тис. грн.

Вимушені додаткові витрати на оплату за не розписану воду збільшили витрати та лягли збитками по підприємству в сумі 1602,3 тис. грн. за звітній період.

Водопровідно-каналізаційне господарство підготувало до опалювального періоду року 109,072км водопровідних та 69,86км каналізаційних мереж, підготовлено до роботи в опалювальний період року 17 інженерних об’єктів, які забезпечують місто послугами водопостачання та водовідведення. При запланованій вартості заходів до роботи підприємства в осінньо-зимовий період 2013-2014 років на загальну суму 762,1 тис. грн. було виконано робіт на суму 357,58 тис. грн.  втому числі по капітальному ремонту53,97 тис. грн., по поточному – 226,75 тис. грн., по покращенню якості води – 76,86 тис. грн. Одним найбільш високовартісним заходом є придбання вугілля марки А класу АС  на суму 142,5 тис. грн.. Освоєння коштів по поточному ремонту складає 63,4% від загальної вартості виконаних заходів, що пов’язано із вкладанням з кожним роком все більших матеріальних ресурсів в поточний ремонт водопровідних мереж.

За період з 01.10.2013 р. по 01.04.2014 р. на водо-каналізаційних  мережах виникло 87 поривів, в тому числі 6  поривів  на мережах водовідведення. Підпорів на мережах водовідведення виникло 183.

Через брак коштів в рамках підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років не виконаний обсяг робіт по ремонту покрівель, із запланованого обсягу 977,1 м2 було виконано лише 456,5 м2 на суму 23,98 грн.

Однією з найбільших проблем до цього часу залишається опалення приміщень Каналізаційних очисних споруд, так як електроопалення зумовлює значний зріст електроспоживання цехом каналізації. Крім цього, для своєчасної ліквідації аварійних ситуації на мережах водопостачання та водовідведення підприємством ще у 1998 році придбано екскаватор ЕО3323 ємністю ковша 0,65 м3. На сьогоднішній день екскаватор знаходиться в технічно несправному стані, що затримує виконання аврвійних робіт на  мережах міста.

ПП «Спецтранс» разом із КП «СпецЕко» забезпечили протягом всього осінньо-зимового періоду прибирання вулиць від сміття, посипання тротуарів та проїзних частин вулиць міста спеціальними сумішами під час ожеледиці, прибирання вулиць від снігу.

По закінченню опалювального періоду 2013-2014 років можна зробити висновок, що в цілому житлово-експлуатаційні і комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в зимовий період.

Начальник управління	ЖКГ виконкому			                П.Б. Василюк

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

від 27.05.2014 р. № 371

ЗАХОДИ

по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств

міста до роботи в опалювальний період 2014-2015 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 31 | 27,86 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд/м2 | 39/854 | 52,54 |
| 3. | Заміна труб | буд/п.м. | 82/2032 | 211,52 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 161/1847 | 31,48 |
|  | - гарячого водопостачання | буд/шт. | 161/2440 | 41,78 |
|  | - опалення | буд/шт. | 161/5070 | 111,94 |
|  | - заміна вентилів, засувок | буд/шт. | 114/1221 | 240,3 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 415 | 33,6 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 328 | 29,6 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 209 | 17,99 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | Буд/шт. | 53/114 | 19,58 |
|  | - скління вікон | Буд/м2 | 68/228 | 23,76 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | Буд/м2 | 4/17 | 3,72 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | Буд/шт. | 7/64 | 25,1 |
| 10. | Ремонт балконних плит | Буд/шт. | 5/6 | 6,4 |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 124 | 9,54 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | Буд/п.м. | 32/619 | 15,58 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. |  | 263,2 |
|  | Всього: | тис. грн. | 212 буд | 1165,49 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |
| І. Капітальний ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортвідрахувань |
| 1. | Ремонт обладнання та трубопроводів котельних | - | - | 60,0 |
| 2. | Заміна дільниць трубопроводів гарячого водопостачання із застосуванням труб з термостабілізаційного матеріалу | - | 0,778 | 720,0 |
| 3. | Заміна засувки Ду 400 з електроприводом на всасі мереженого насосу Д 1250-125 №2 | шт. | 1 | 30,0 |
| 4. | Придбання апарату для зварювання в стик Nowatech ZHCH-250 для зварювання труб Ду 75 – 250 мм. | шт. | 1 | 85,0 |
| 5. | Придбання апарату для зварювання SSVA-160-2 | шт. | 1 | 5,0 |
| 6. | Капітальний ремонт дорожнього покриття після ремонту теплових мереж | м2 | По факту | 80,0 |
| 7. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель | м2 | По факту | 80,0 |
| 8. | Ремонт автотранспорту та механізмів | - | По факту | 60,0 |
| ІІ. Інвестиційні проекти, направлені на реконструкцію котельного обладнання за рахунок амортвідрахувань |
| 9. | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію і автоматизацію технолог-гічного обладнання ЦТП 15-го мікрорайлну | шт. | 1 | 30,0 |
| 10. | Монтаж обвідної лінії фільтрів на подаваль-ному трубопроводі мереженої води та зворотному трубопроводі з 12-го мікрорайону | - | - | 18,0 |
| 11. | Реконструкція схеми обв’язки де аераційної установки вакуумного типу ХВО ДКВР | - | - | 80,0 |
| 12. | Монтаж заземлюючого обладнання до будівель | - | - | 25,0 |
| 13. | Реконструкція системи охоронної сигналізації з виведенням на диспетчерський пульт, дис.-петчеризація роботи котельні м-ну Золотнище | - | - | 15 |
| 14. | Реконструкція складу солі на котельні по вул. Енергетиків, 31 | шт. | 1 | 135,0 |
| 15. | Реконструкція сольового господарства котельні 15-го мікрорайону | шт. | 1 | 25,0 |
| 16. | Придбання та монтаж підвищувального насосу холодної води | шт. | 1 | 20,0 |
| 17. | Автоматизація котлів ПТВМ-50 №2,3 на котельні по вул. Енергетиків, 31 | шт. | 2 | 280,0 |
| 18. | Реконструкція ІТП в житлових будинках №27 по вул. Космонавтів та №17/33 по вул. Миру | шт. | 2 | 87,0 |
| 19. | Придбання оргтехніки | - | - | 20,0 |
|  | Всього |  |  | 1855,0 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |
|  | - ревізія всасів на насосах 350Д №1- 4 | шт. | 4 | 1,7 |
|  | - Утеплення стін кімнати машиністів | м2 | 25 | 5,2 |
|  | - промивання та хлорування 2-х водогонів ісходної води №1, №2 Ду-720 мм | шт. | 2 | 3,5 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |
|  | - промивання, чистка камер хлоп’єутворення, відстійника | шт. | 6 | 6,0 |
|  | - ремонт майданчиків для обслуговування жолобів виходу чистої води в хвості відстійника №1 | шт. | 3 | 1,8 |
|  | - ремонт «шиберів» на секціях відстійника №1 | шт. | 3 | 1,8 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |
|  | - ревізія хлораторів | шт. | 4 | 3,2 |
|  | - промивання трубопроводів хлорної води | шт. | 8 | 3,0 |
|  | - випробування трубопроводів газообразного хлору на міцність | шт. | 2 | 2,0 |
|  | - продування хлоропроводу азотом | шт. | 2 | 0,8 |
|  | - випробування хлоропроводу | м | 104 | 10,04 |
|  | - ремонт вікон в кімнаті хлораторної | м2 | 2,07 | 1,3 |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |
|  | - промивання баків-сховищ та робочих баків | шт. | 5 | 4,0 |
|  | - ремонт покрівлі (над баками-сховищами ) | м2 | 126 | 6,2 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі градирні | м2 | 205 | 10,2 |
|  | - ремонт покрівлі на прохідній | м2 | 90 | 4,5 |
| 6. | Насосна станція 2-го водопідйомну |  |  |  |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 10 | 2,5 |
|  | - промивання подавальних трубопроводів від ІІ в/підйому до РЧВ ІІІ в/підйому | шт. | 4 | 4,2 |
|  | - заміна вікна в кімнаті машиністів | м2 | 0,94 | 0,7 |
|  | - ремонт,трубопроводу госппобутового призначення (питний режим) | шт. | 2 | 1,2 |
| 7. | Котельня |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. | 400 | 300,0 |
|  | - чистка димоходів | п.м. | 30 | 1,5 |
|  | - ревізія насосів К50/80 вентиляторів №6,7 | шт. | 2 | 1,8 |
|  | - ревізія запірної арматури в котельні, теплотрасі | шт. | 30 | 2,4 |
|  | - ремонт і заміна теплотраси | м | 20 | 2,5 |
|  | - проведення зварювальних робіт на котлах, шпаклювання обмурівка котлів | шт. | 3 | 4,5 |
| 8. | Резервуари |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-7000 м3, №№ 1, 2 | шт. | 2 | 3,2 |
|  | - промивання резервуару промивних вод V-500м3 | шт. | 1 | 2,5 |
| 9. | Фільтровальний зал |  |  |  |
|  | - ремонт дахових рефлекторів | шт. | 4 | 2,4 |
|  | - ревізія засувок подачі промивної води Ду-600 фільтру №6 та відводу промивних вод фільтр №8 Ду-600, запірної арматури | шт. | 2 20 | 2,2 |
|  | - зняття відпрацьованого шару фільтруючого матеріалу фільтрів (1-8) товщиною шару 1-2 см | м3 | 8 | 2,5 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. | 50 | 15,0 |
|  | - ревізія системи опалення | п.м. | 145 | 1,4 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км | 27 | 4,0 |
|  | - придбання пластикових люків з кришками | шт. | 60 | 24,0 |
|  | - ізолювання труб теплотраси | п.м. | 40,6 | 0,4 |
|  | - ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | м2 | 260 | 55,8 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 8 | 50,49 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |
|  | - заготівля посилального матеріалу | м3 | 30 | 2,6 |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. | 3 | 1,8 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. | 2127 | 1,0 |
|  | - відсипка дороги біля КНС№16, 17 | м3 | 15 | 1,4 |
|  | - заміна насосів на КНС №14, 15, 16 | шт. | 5 | 4,3 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 5 | 24,5 |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд біофільтрів та АБК | м2 | 100 | 4,2 |
|  | - промивання, продування системи опалення, ревізія запірної арматури та дільниць теплоптраси | п.м. | - | По факту |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 20 | 14,4 |
|  | - ремонт розподільчої камери на аероакселаторі | шт. | 2 | 3,09 |
|  | - заміна насосів на КНС №12 | шт. | 2 | 1,7 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-23 шт, трактори-5шт, екскаватори-3шт, бульдозери-2, погрузчик-2 | од. | 35 | 5,2 |
|  | - технічне обслуговування і ремонт траси (з заміною теплоізоляції) для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів та інших механізмів | п.м. | 45 | 2,7 |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. | 1 | 1,5 |
|  | - ремонт воріт боксу №3, № 6 | шт. | 2 | 2,0 |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 | 16 | 1,5 |
|  | - утеплення некондиційного будинку із заміною 2-х вікон | шт. м2 | 2 68 | 18,5 |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. | 6 | 3,2 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. | 12 20 | 2,7 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 | 6 | 1,6 |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. | 3 | 6,5 |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі складських приміщень | м2 | 258,6 | 12,5 |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди АБК | шт. | 10 | 1,4 |
|  | - промивання системи опалення в будівлі АБК | п/м | 200 | 1,2 |
| 16. | Енергетична служба водопостачання |  |  |  |
|  | - заміна вікна в майстерні електриків на ІІІ водопідйомі з оздоблювальними роботами | м2 | 3,3 | 2,5 |
|  | - ремонт дверей комірок РП-19 | шт. м2 | 44 184 | 1,4 |
| 17. | Енергетична служба цеху каналізації |  |  |  |
|  | - ремонт ТП-10 (очисні споруди) | шт. | 1 | 0,8 |
|  | Всього: | тис. грн. |  | 683,62 |
| Підприємства КП «СпецЕко» і ПП «Спецтранс» |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. | 14 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. | 3 | 30,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. | 1 |  |
|  | - трактор МТЗ-82 | од. | 3 |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. | 2 |  |
|  | - автогрейдер | од. | 1 |  |
|  | - автомобіль ЗІЛ-431412 | од. | 2 |  |
|  | - автомобіль МАЗ | од. | 2 |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |
|  | - сіль | тн. | 130 | 68,0 |
|  | - пісок | тн. | 700 | 30,0 |
|  | Всього: |  |  | 128,0 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  | 3832,11 |

Заступник міського голови							Н.Д. Угнічева